## Slide 1
项目总结汇报
演示者 Sky group

## Slide 2
目录
1
2
3
4
第 1 部分
项目概况
第 2 部分
项目配置
第 3 部分
经验教训
第 4 部分
组员感想

## Slide 3
第 1 部分
项目概况

## Slide 4
第 1 部分
项目概况
游戏的核心在于碰撞，本项目基本上是从底层C++写起，所有的碰撞算法，障碍物，弹球都是自己写的。
弹球游戏
游戏改良
在传统的弹方块游戏中，大多是以方块进行对接，即接不到就结束游戏，而我们加入了一些道具元素。并将方向颠倒。
游戏中的图片素材较为朴素，大多数都是组员自己使用AI或是PS进行制作的，或许比不上网络上的现有素材，但是可以锻炼能力
图片素材
网络尝试
放弃本地存储，尝试与线上服务器进行对接，尝试实现线上排行与存档。但是较为遗憾的是，线上对接失败。
01
02
03
04

## Slide 5
第 2 部分
项目配置

## Slide 6
第 2 部分
项目配置
使用VS进行底端逻辑层开发，再将cpp文件放入Qt进行UI界面的显示与相应功能的实现
开发环境
负责组员使用Adobe Illustartor进行基本图形的绘制，并将其交接，再将其贴上Qt的界面。
图片素材
尝试学习并使用Spring boot与云服务器进行对接，从而对用户数据进行存储。
服务端测试
设置了3个难度档，根据不同难度调整游戏进程，例如道具、障碍物的生成周期，向上移动周期等。
关卡参数

## Slide 7
第 3 部分
经验教训

## Slide 8
第 3 部分
经验教训
一开始我们使用VS进行底层开发，但是移植到Qt上时，并不是像我们想象中那样很轻松，并且出了许多的麻烦。队员中也有使用Linux进行开发的，和Windows对接也有一些问题。
开发环境
在整个开发流程中，组员之间的交流还稍有欠缺，有些时候在使用别人的部分时，会出现障碍，比如函数参数的意义等。
沟通不足
其实现在也有很多现有的库或是开发环境能够很方便地完成我们自己写了许久的东西，若是调用的话，效果或许会更好。
安排略有不当
由于过于想搞好线上服务器，而放弃了本地的存储功能，从某种意义上来讲，这是得不偿失的。
没有做好本地处理

## Slide 9
第 4 部分
组员感想

## Slide 10
感谢你的观看
演示者 Sky group